Додаток

до рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та

інформатизації

16 березня 2021 № 101

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо поетапного створення та розгортання загальнонаціональної постійно діючої Системи моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до Інтернету для забезпечення всебічного періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й етап |  |  |  |
| 1. Забезпечення створення нормативно-правової бази для здійснення моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до Інтернету | 1) супроводження внесеного на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” та деяких інших законів (щодо моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку)ˮ, реєстраційний номер 4465 від 04.12.2020 | до прийняття Закону | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 2) супроводження внесеного на розгляд Верховної Ради проекту Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України”, реєстраційний номер 4066 від 07.09.2020 | до прийняття Закону | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) |
|  | 3) внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15 квітня 2010 року № 174, з метою удосконалення питання організації проведення випробувань показників якості під час забезпечення контролю НКРЗІ за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів | до 31.05.2021, але не пізніше одного місяця після набрання чинності Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” та деяких інших законів (щодо моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку)”, реєстраційний номер 4465 від 04.12.2020 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 4) затвердження Порядку проведення моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку | протягом двох місяців після набрання чинності Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” та деяких інших законів (щодо моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку)”, реєстраційний номер 4465 від 04.12.2020 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 5) затвердження Порядку моніторингу якості електронних комунікаційних послуг | протягом двох місяців після набрання чинності Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України”, реєстраційний номер 4066 від 07.09.2020 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
| 2. Визначення організаційно-технічної структури побудови загальнонаціональної постійно діючої Системи моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до Інтернету (далі – Система моніторингу), технічних рішень щодо створення її підсистем | 1) визначення організаційно- технічної структури, розробка проекту технічних вимог, проведення розрахунків вартості, вибір оптимального варіанту з урахуванням фінансових можливостей побудови підсистеми моніторингу та збору значень параметрів якості рухомого (мобільного) зв’язку Системи моніторингу (далі – підсистема моніторингу якості РМЗ) | до 30.03.2021 | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ |
|  | 2) визначення організаційно- технічної структури побудови Системи моніторингу та її складових підсистем, розробка проекту технічних вимог, проведення розрахунків вартості, вибір оптимального варіанту з урахуванням фінансових можливостей | до 01.06.2021 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку (за згодою) |
|  | 3) розробка техніко-економічного обгрунтування системи “краудсорсингуˮ для моніторингу показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до Інтернету як підсистеми краудсорсингу Системи моніторингу (за результатами проведеного Мінцифри аналізу можливості застосування краудсорсингу як додаткового методу аналізу показників якості телекомунікаційних послуг та інструменту підвищення їх якості) | до 31.12.2021 | Мінцифри (за згодою) НКРЗІ Адміністрація Держспецзв’язку (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 4) підготовка проекту бюджетного запиту НКРЗІ на 2022 рік для виконання заходів по створенню і розгортанню Системи моніторингу | до 01.08.2021 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
| 2-й етап |  |  |  |
| 3. Розгортання та введення в експлуатацію складової частини Системи моніторингу – підсистеми моніторингу якості РМЗ | 1) проведення процедур закупівель визначених товарів, робіт та послуг для виконання заходів щодо розгортання та введення в експлуатацію підсистеми моніторингу якості РМЗ | до 30.03.2021 | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ |
|  | 2) створення моделі пілотного проекту підсистеми розрахунків зон покриття послугами рухомого (мобільного) зв’язку стандартів GSM, CDMA, UMTS та LTE (далі – підсистема розрахунків РМЗ), їх актуалізації та періодичної публікації на он-лайн картах | до 30.03.2021 | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ Мінцифри (за згодою) |
|  | 3) розгортання та введення в експлуатацію підсистеми моніторингу якості РМЗ шляхом проведення “драйв-тестівˮ по території України | до 01.07.2021 | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ |
|  | 4) проведення коригування моделі підсистеми розрахунків РМЗ (у тому числі щодо публікації зон покриття на он-лайн картах) | до 30.06.2022 | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ Мінцифри (за згодою) |
| 4. Забезпечення сумісної роботи підсистеми РМЗ та вимірювальної системи “Система тестування параметрів якості обслуговування мереж мобільного зв’язкуˮ НКРЗІ | 1) забезпечення сумісної роботи підсистеми моніторингу якості РМЗ та вимірювальної системи “Система тестування параметрів якості обслуговування мереж мобільного зв’язкуˮ (Програмно - апаратного комплексу), яка використовується в НКРЗІ в рамках державного нагляду | при розгортанні та введенні підсистеми моніторингу якості РМЗ в експлуатацію | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ |
| 3-й етап |  |  |  |
| 5. Розгортання та введення в експлуатацію Системи моніторингу | 1) проведення процедур публічних закупівель визначених товарів, робіт та послуг для виконання заходів щодо розгортання та введення в експлуатацію Системи моніторингу | до 01.06.2022 | НКРЗІ |
|  | 2) створення підсистеми краудсорсингу як додаткового методу аналізу показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, доступу до Інтернету та інструменту підвищення їх якості | до 30.12.2022 | Мінцифри (за згодою) НКРЗІ державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 3) введення Системи моніторингу в експлуатацію | до 30.12.2022 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 4) розширення функціональних можливостей Системи моніторингу шляхом доповнення додатковими підсистемами та масове використання її споживачами послуг рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до Інтернету | до 01.03.2023 | НКРЗІ Мінцифри (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 5) розширення функціональних можливостей підсистеми розрахунків РМЗ (у тому числі щодо публікації зон покриття на он-лайн картах) | після шести місяців з дати введення підсистеми моніторингу якості РМЗ в експлуатацію | державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) НКРЗІ |
|  | 6) забезпечення функціонування он-лайн інтерактивної карти покриття послугами рухомого (мобільного) зв’язку стандартів EDGE (подальші релізи), UMTS (подальші релізи), LTE (подальші релізи) та у подальшому 5G NR (подальші релізи) на офіційному веб-сайті НКРЗІ та/або Мінцифри в Інтернеті з можливістю користування для осіб з обмеженими можливостями | до 30.09.2021 та постійно, з моменту введення Системи моніторингу в експлуатацію | Мінцифри (за згодою) НКРЗІ державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |
|  | 7) забезпечення виконання заходів щодо функціонування Системи моніторингу | постійно, з моменту введення Системи моніторингу в експлуатацію | НКРЗІ державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) |

Директор Департаменту державного нагляду                                                                       Олег ШНАЙДЕР