Додаток до рішення НКРЗІ

від 22.11.2012 № 610

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “___” ____________ 201_ р. № ________

Київ

Про затвердження Плану заходів щодо створення та

забезпечення функціонування систем електронного урядування

- Затвердити План заходів щодо створення та забезпечення функціонування систем електронного урядування, що додається.

- Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

- Органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 2 цього розпорядження, подавати два рази на рік, за перше півріччя до 15 липня та за друге півріччя до 15 січня Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення.

- Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, подавати два рази на рік до 25 липня і 25 січня узагальнену інформацію про стан виконання плану заходів Кабінетові Міністрів України та Адміністрації Президента України.

Прем'єр-міністр України                                                         М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від __ ______ 2012 р. N ____

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо створення та забезпечення функціонування

систем електронного урядування

| № з/п | Мета | Зміст завдання та заходи | Відповідальний за виконання | строк виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визначення функцій ОДВ та відповідальності у сфері інформатизацій |
| 1 | Визначення координатора загально-національних проектів | 1.1. Підготовка та подання в установленому порядку на затвердження проекту Указу Президента України про внесення змін до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 в частині визначення прямого завдання і функції координації та контролю за впровадженням проектів з інформатизації, в тому числі тих, які виконуються в державних органах | НКРЗІ (за згодою) | березень 2013 р. | Видання Указу Президента України |
|  |  | 1.2. Розробка та затвердження механізму координації загальнодержавних проектів з інформатизації органів державної влади | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту | березень 2013 р. | Рішення НКРЗІ |
| Забезпечення інформаційної взаємодії ОДВ |
| 2 | Створення єдиного інформаційно-го простору органів державної влади на правовому та організацій-ному рівнях | 2.1. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015” (нова редакція) | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту, Мін’юст | грудень 2012 р. | Внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради України |
|  |  | 2.2. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів про внесення змін до Законів України: |  |  |  |
|  |  | “Про Національну програму інформатизації” в частині оновлення механізмів забезпечення взаємодії органів державної влади | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту, Мін’юст | березень 2013 р. | Внесення законопроектів на розгляд Верховної Ради України |
|  |  | “Про електронний цифровий підпис” в частині посилення організаційно-технічних вимог та норм для впровадження електронного документообігу з використанням ЕЦП в діяльності органів державної влади | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту, Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку | березень 2013 р. |  |
|  |  | “Про електронні документи та електронний документообіг” в частині розширення функціональних вимог до електронного документообігу, зокрема наявність рубрикаторів та забезпечення взаємодії системи прийняття управлінських рішень | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту, Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку | березень 2013 р. |  |
|  |  | 2.3. Перегляд нормативно-правових актів, що регулюють окремі питання сфери інформатизації | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту, Мін’юст | у місячний строк після схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні | Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 2.3. |
|  |  | 2.4. Внесення змін до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р | НКРЗІ (за згодою), МОНмолодьспорту | у місячний строк після схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні | Видання акта Кабінету Міністрів України |
|  |  | 2.5. Розробка та схвалення концепції розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури | НКРЗІ (за згодою) | грудень 2013 р. | Видання Закону України |
| Визначення необхідного переліку національних проектів з інформатизації, що забезпечують функціонування електронного урядування |
| 3 | Створення єдиного інформацій-ного простору органів державної влади на семантичному та технічному рівнях | 3.1. Вимоги до розробки та впровадження внутрішньої системи інформаційної взаємодії та планування бізнес процесів ОДВ (ВРМ (Business Process Management)). Виконання та впровадження проекту | НКРЗІ (за згодою) | січень 2013 р. - березень 2014 р. | Виконання задачі плану п.3.5 |
|  |  | 3.2. Розробка та апробація пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг | Мінекономрозвитку, Держінформнауки, НКРЗІ (за згодою) | січень 2013 р. - грудень 2013 р. | Створення пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг та єдиної платформи інтерфейсів “влада – громадянин”, влада – бізнес”, забезпечення ініціативи “Відкритий Уряд” |
|  |  | 3.3. Вимоги до розробки та впровадження державного реєстру “Адреса”. Виконання та впровадження проекту. Створення е-сервісу “Адреса” | Укрдержреєстр, Мін’юст, НКРЗІ (за згодою) | січень 2013 р. - грудень 2013 р. | Створення е-сервісу “Адреса” |
|  |  | 3.4. Вимоги до розробки та впровадження реєстру “Фізичних осіб України” з інтеграцію е-сервісу “Адреса”. Виконання та впровадження проекту. Створення е-сервісу “Фізична особа” | Укрдержреєстр, НКРЗІ (за згодою) | січень 2013 р. - серпень 2013 р. | Створення е-сервісу “Фізична особа” |
|  |  | 3.5. Інтегрування е-сервісів “Адреса” та “Фізична особа”, завершення впровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Створення е-сервісу “Юридична особа” | Укрдержреєстр, НКРЗІ (за згодою) | грудень 2013 р. - березень 2014 р. | Створення е-сервісу “Юридична особа” |
|  |  | 3.6. Впровадження Електронного реєстру пацієнтів | МОЗ, НКРЗІ (за згодою) | січень 2013 р. - березень 2014 р. | Створення е-сервісу “Електронний реєстр пацієнтів” |
|  |  | 3.7. Інтегрування е-сервісів “Адреса” та “Фізична особа”. Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення. Створення е-сервісу “Моя соціальна картка” | Мінсоцполітики, Укрдержреєстр, НКРЗІ (за згодою) | грудень 2013 р. - березень 2014 р. | Створення е-сервісу “Моя соціальна картка” |
|  |  | 3.8. Інтегрування е-сервісів “Адреса”, “Фізична особа” та “Юридична особа”. Забезпечення функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”. Створення е-сервісу “Електронний кабінет платника податків” | Держінформнауки, ДПС, Укрдержреєстр, НКРЗІ (за згодою) | грудень 2013 р. - березень 2014 р. | Створення е-сервісу “Електронний кабінет платника податків” |
|  |  | 3.09. Впровадження інформаційної системи “Звернення громадян”. Створення е-сервісу “Моє питання” | Держінформнауки, НКРЗІ (за згодою) | березень 2014 р. - червень 2014 р. | Створення е-сервісу “Моє питання” |